PLAN DE ARQUITECTURA EXHAUSTIVO

App desktop financiera local para Gmail, Mercado Pago, archivos bancarios y Money Manager Ex (MMEX)

Documento técnico para Ricardo

Versión 1.0 - 02 de mayo de 2026

Veredicto arquitectónico La app desktop no debe ser un lector de correos que escribe directamente en MMEX. Debe ser una plataforma local de conciliación financiera, con base canónica propia, conectores por fuente, revisión humana controlada y exportación segura hacia Money Manager Ex.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Cliente / usuario | Ricardo |
| Objetivo | Construir una app desktop local para capturar, normalizar, deduplicar, revisar, analizar y exportar movimientos financieros familiares hacia MMEX. |
| Restricción principal | Privacidad local: no enviar documentos bancarios ni datos sensibles a servicios externos. |
| Estrategia recomendada | Arquitectura local-first con staging SQLite, workers de extracción, motor de conciliación y exportación MMEX por CSV/QIF en MVP. |
| Fuentes base | Informes técnicos: Claude, Gemini, NotebookLM y OpenAI; más las decisiones de arquitectura definidas durante la conversación. |

# Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivo funcional de la app

3. Principios rectores de arquitectura

4. Arquitectura general

5. Stack tecnológico recomendado

6. Capas y módulos del sistema

7. Fuentes de datos e ingesta

8. Capa RAW y conservación de evidencia

9. Modelo de datos local

10. Normalización, categorización y reglas

11. Dedupe y conciliación

12. Integración con Money Manager Ex

13. Seguridad, privacidad y backups

14. Dashboard financiero

15. Scheduler y automatización local

16. Estructura del proyecto

17. Contratos JSON entre C# y Python

18. Validaciones obligatorias

19. Roadmap de desarrollo

20. Estrategia de pruebas

21. Riesgos y mitigaciones

22. Criterios de éxito del MVP

23. Apéndices técnicos

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento propone una arquitectura completa para desarrollar una app desktop financiera local, orientada a consolidar movimientos provenientes de Gmail, Mercado Pago, archivos bancarios, estados de cuenta, PDFs, imágenes y entradas manuales, para luego analizarlos y exportarlos a Money Manager Ex (MMEX).

La decisión central es separar la captura y transformación de datos del libro contable final. En otras palabras: MMEX debe ser el destino contable, no la base operativa de ingestión. La app debe mantener una base canónica propia en SQLite, con evidencia cruda, normalización, deduplicación, revisión humana y exportación controlada.

Decisión principal No se recomienda escribir directamente sobre el archivo .mmb en la primera versión. El MVP debe exportar CSV/QIF compatible con MMEX. La escritura directa SQLite debe quedar para una fase avanzada, con backups, validación de esquema y transacciones ACID.

Los correos son una fuente rápida, pero incompleta: no todas las transacciones llegan por email.

Los estados de cuenta CSV/OFX/QIF/PDF son mejores como fuente de verdad periódica, pero llegan tarde y pueden duplicar correos previos.

La app debe fusionar movimientos de distintas fuentes en una sola transacción canónica.

Los pagos rechazados deben alimentar alertas, pero no afectar el balance contable.

Los pagos de tarjetas deben modelarse como transferencias internas cuando la tarjeta existe como cuenta MMEX.

El sistema debe operar localmente, preservando evidencia y evitando enviar datos bancarios a la nube.

# 2. Objetivo funcional de la app

La app debe funcionar como una consola local de control financiero familiar. No debe limitarse a importar datos; debe ayudar a interpretar, depurar y conciliar movimientos antes de que entren a MMEX.

| Objetivo | Descripción operativa |
| --- | --- |
| Capturar movimientos | Leer Gmail/correo, API de Mercado Pago, carpetas locales, CSV, OFX, QIF, PDF, imágenes y entradas manuales. |
| Detectar eventos financieros | Compras, pagos, transferencias, abonos, reembolsos, cuotas, pagos rechazados y suscripciones. |
| Normalizar datos | Convertir fechas, montos, comercios, cuentas, tarjetas y categorías a un modelo canónico estable. |
| Evitar duplicados | Fusionar correo + estado de cuenta + PDF + API cuando representan el mismo movimiento. |
| Revisar casos dudosos | Enviar a cola de revisión humana los movimientos con baja confianza, balances inconsistentes o cuenta desconocida. |
| Exportar a MMEX | Generar CSV/QIF importable en el MVP y habilitar escritura directa SQLite en fase avanzada. |
| Analizar finanzas | Mostrar dashboard de gastos, ingresos, suscripciones, pagos rechazados, deudas y movimientos pendientes. |

# 3. Principios rectores de arquitectura

| Principio | Decisión arquitectónica |
| --- | --- |
| Local-first | Toda la persistencia operativa vive en SQLite local y en carpetas controladas por el usuario. |
| MMEX como destino | El archivo .mmb/.emb no debe ser usado como staging ni como punto de ingestión inicial. |
| Staging obligatorio | Todo artefacto se procesa primero en staging.db antes de exportarse. |
| Evidencia preservada | Correos, PDFs, CSV, JSON API, OCR y extractos originales se conservan con hash SHA-256. |
| Idempotencia | Reprocesar un lote no debe duplicar transacciones. |
| Revisión humana | El sistema automatiza lo repetible y deriva lo ambiguo a revisión. |
| Seguridad por defecto | Tokens cifrados, logs sin secretos, backups automáticos y mínimo privilegio. |
| Automatización progresiva | Primero importación segura por CSV/QIF; después, SQLite directo si el flujo es estable. |

# 4. Arquitectura general

La arquitectura propuesta se organiza en capas: UI desktop, orquestador local, conectores, capa RAW, workers de extracción, base canónica, motor ETL, deduplicación/conciliación, revisión humana e integración MMEX.

+-------------------------------------------------------------+ ¦ APP DESKTOP FINANCIERA ¦ ¦ C#/.NET + Avalonia/WPF ¦ +-------------------------------------------------------------+ ¦ v +-------------------------------------------------------------+ ¦ ORQUESTADOR LOCAL ¦ ¦ Scheduler ¦ Jobs ¦ Locks ¦ Logs ¦ Backups ¦ Configuracion ¦ +-------------------------------------------------------------+ ¦ +---------------------+---------------------+ v v v +--------------+ +----------------+ +----------------+ ¦ Gmail/Email ¦ ¦ Mercado Pago ¦ ¦ Archivos ¦ ¦ API/IMAP ¦ ¦ API oficial ¦ ¦ CSV/PDF/OFX ¦ +--------------+ +----------------+ +----------------+ ¦ ¦ ¦ v v v +-------------------------------------------------------------+ ¦ CAPA RAW / EVIDENCIA ¦ ¦ Correos .eml ¦ Adjuntos ¦ PDFs ¦ CSV ¦ JSON API ¦ Capturas ¦ +-------------------------------------------------------------+ ¦ v +-------------------------------------------------------------+ ¦ WORKERS DE EXTRACCION ¦ ¦ Regex ¦ HTML parser ¦ PDF parser ¦ OCR ¦ LLM local opcional ¦ +-------------------------------------------------------------+ ¦ v +-------------------------------------------------------------+ ¦ STAGING.DB / BASE CANONICA ¦ ¦ raw_artifacts ¦ parsed_events ¦ canonical_tx ¦ review_queue ¦ +-------------------------------------------------------------+ ¦ v +-------------------------------------------------------------+ ¦ DEDUPLICACION + CONCILIACION + REVISION ¦ ¦ hash FITID ¦ fuzzy matching ¦ transfer matching ¦ scoring ¦ +-------------------------------------------------------------+ ¦ v +-------------------------------------------------------------+ ¦ INTEGRACION MMEX ¦ ¦ Fase 1: CSV/QIF importable ¦ Fase 2: SQLite directo ¦ +-------------------------------------------------------------+

# 5. Stack tecnológico recomendado

La recomendación más sólida es una arquitectura híbrida: C#/.NET para la app desktop, dominio, UI, seguridad y orquestación; Python para extracción avanzada, parsing, OCR, normalización documental y fuzzy matching.

| Capa | Tecnología recomendada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| App desktop | C# .NET 8/9 + Avalonia UI o WPF | Interfaz robusta, buen soporte en Windows y empaquetado profesional. |
| Dominio y reglas | C#/.NET | Mantiene reglas de negocio, estados, validaciones y seguridad en un núcleo estable. |
| Base local | SQLite + WAL | Simple, portable, local, sin servidor y suficiente para el volumen doméstico. |
| Secretos | Windows DPAPI / Credential Manager | Evita guardar tokens OAuth o credenciales en texto plano. |
| Parsing PDF/OCR | Python + pdfplumber + PyMuPDF + Tesseract | Ecosistema superior para documentos bancarios y OCR local. |
| Normalización | Python + pandas + RapidFuzz | Muy efectivo para fechas, montos, CSV heterogéneos y comercios difusos. |
| IA local opcional | Ollama/Qwen local | Ayuda ante plantillas de correo cambiantes sin enviar datos a la nube. |
| MMEX | CSV/QIF primero; SQLite directo después | Reduce riesgo de corrupción y permite madurez progresiva. |

Recomendación objetiva Hacerlo todo en C# complicaría PDF/OCR/parsing. Hacerlo todo en Python complicaría la experiencia desktop y el empaquetado. La solución híbrida es menos purista, pero más robusta.

# 6. Capas y módulos del sistema

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Desktop UI | Dashboard, bandejas, revisión, reglas, configuración, exportaciones y reportes. |
| Orquestador local | Ejecutar jobs, controlar locks, programar sincronizaciones, crear lotes y registrar logs. |
| Connectors | Gmail, IMAP opcional, Mercado Pago, carpetas locales, entrada manual y futuro browser asistido. |
| File Storage | Guardar artefactos crudos, adjuntos, hashes, OCR y versiones procesadas. |
| Extraction Workers | Convertir emails, HTML, CSV, PDF, OCR e imágenes en candidatos JSON. |
| ETL Engine | Normalizar fechas, montos, dirección, cuentas, payees, categorías y tipos de movimiento. |
| Dedupe Engine | Detectar duplicados exactos, hashes de negocio, fuzzy matches y ventanas temporales. |
| Reconciliation Engine | Fusionar fuentes, detectar transferencias internas, pagos de tarjeta y reembolsos. |
| Review Queue | Gestionar casos dudosos, errores de parser y validaciones fallidas. |
| MMEX Exporter | Generar CSV/QIF y, en fase avanzada, insertar en SQLite con transacciones ACID. |
| Security Layer | Cifrado de secretos, políticas de logs, backups, borrado seguro y permisos. |

# 7. Fuentes de datos e ingesta

La app no debe asumir una única fuente de verdad. Cada fuente debe tener un conector, un parser, reglas de confianza y un método de conciliación posterior.

| Fuente | Uso | Confiabilidad | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmail/correo | Captura temprana de compras, pagos, transferencias y rechazos. | Media | Parser HTML/texto, reglas por banco, evidencia .eml y dedupe posterior. |
| Mercado Pago API | Movimientos estructurados de wallet, pagos, cobros, comisiones y reembolsos. | Alta | OAuth oficial, JSON API, normalización directa. |
| CSV bancario | Cartolas y estados de cuenta estructurados. | Alta | Adaptador por banco, validación de saldo y dedupe contra emails. |
| OFX/QIF | Formatos financieros de intercambio. | Alta | Parser estructurado y exportación/importación más limpia. |
| PDF nativo | Estados de cuenta o comprobantes con texto embebido. | Media | pdfplumber/PyMuPDF, extracción tabular y revisión. |
| PDF escaneado/imagen | Capturas, boletas o cartolas sin texto. | Baja | OCR local, confianza baja y revisión humana. |
| Entrada manual | Movimientos que nunca llegan por correo ni exporte. | Variable | Formulario local con validaciones y evidencia opcional. |
| Navegación asistida | Descarga manual guiada desde bancos complejos. | Media | Browser visible, sin evasión de controles ni scraping invisible. |

## 7.1. Gmail y correo financiero

Conectar con Gmail mediante OAuth; IMAP puede quedar como alternativa.

Filtrar correos por remitente, asunto, etiquetas y palabras clave financieras.

Considerar dos destinatarios: el correo principal y el correo redirigido.

Guardar el mensaje bruto, texto limpio, HTML, adjuntos y hashes.

Extraer candidatos, no transacciones definitivas.

Marcar pagos rechazados como eventos informativos que no afectan balance.

Consulta Gmail sugerida: from:(bancoestado OR falabella OR cmr OR bci OR mach OR mercadopago) OR subject:(compra OR cargo OR transferencia OR abono OR rechazado OR pago) OR ("pago rechazado" OR "compra realizada" OR "transferencia recibida")

## 7.2. Mercado Pago

Usar API oficial con OAuth, no scraping.

Importar pagos realizados, pagos recibidos, reembolsos, comisiones y transferencias a banco.

Normalizar wallet como una cuenta propia en MMEX.

Deducir comisiones como gasto financiero cuando corresponda.

Conciliar correos de Mercado Pago con movimientos API para no duplicar.

## 7.3. Bancos chilenos y scraping

Para BancoEstado, Falabella/CMR, Mach/BCI y fuentes similares, la app no debe depender de scraping bancario desatendido. La estrategia recomendable es correo + exportes + descarga manual guiada + procesamiento local. Si se implementa browser asistido, debe ser visible, con autenticación manual del usuario y sin evasión de controles.

# 8. Capa RAW y conservación de evidencia

Antes de extraer datos, la app debe guardar todo artefacto original. Esta capa permite trazabilidad, auditoría, reprocesamiento y explicación posterior de cada movimiento.

FinanzasLocal/ ├── app.db ├── staging.db ├── logs.db ├── config/ │ ├── accounts.yaml │ ├── categories.yaml │ ├── payee_rules.yaml │ └── connectors.yaml ├── raw/ │ ├── email/ │ ├── mercado_pago/ │ ├── csv/ │ ├── ofx/ │ ├── qif/ │ ├── pdf/ │ ├── images/ │ └── manual/ ├── parsed/ ├── exports/ │ ├── mmex_csv/ │ ├── mmex_qif/ │ └── audit_reports/ ├── backups/ └── workers/

| Campo de evidencia | Propósito |
| --- | --- |
| artifact_id | Identificador único del artefacto. |
| source_type | email, api, csv, pdf, image, manual. |
| sha256 | Evita reprocesar archivos idénticos y permite auditoría. |
| storage_path | Ruta local del archivo original. |
| parser_status | pending, parsed, error, needs_review. |
| parser_version | Permite saber con qué versión se extrajo el dato. |
| metadata_json | Datos de correo, API, página PDF, fila CSV u otros metadatos. |

# 9. Modelo de datos local

La base local no debe copiar MMEX uno a uno. Debe ser más rica, porque tiene que conservar evidencia cruda, múltiples fuentes, confianza, hashes, estado de revisión y trazabilidad.

## 9.1. Tabla source_artifact

CREATE TABLE source_artifact ( artifact_id TEXT PRIMARY KEY, source_type TEXT NOT NULL, source_name TEXT NOT NULL, original_name TEXT, storage_path TEXT NOT NULL, sha256 TEXT NOT NULL UNIQUE, content_type TEXT, received_at TEXT, imported_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, parser_status TEXT DEFAULT 'pending', parser_error TEXT, metadata_json TEXT );

## 9.2. Tabla parsed_event

CREATE TABLE parsed_event ( parsed_event_id TEXT PRIMARY KEY, artifact_id TEXT NOT NULL, parser_name TEXT NOT NULL, parser_version TEXT NOT NULL, raw_text TEXT, extracted_json TEXT NOT NULL, confidence REAL DEFAULT 0, status TEXT DEFAULT 'parsed', created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (artifact_id) REFERENCES source_artifact(artifact_id) );

## 9.3. Tabla canonical_tx

CREATE TABLE canonical_tx ( tx_uid TEXT PRIMARY KEY, owner TEXT NOT NULL, -- ricardo ¦ laura ¦ joint source_type TEXT NOT NULL, -- email ¦ api ¦ csv ¦ ofx ¦ qif ¦ pdf ¦ image ¦ manual source_name TEXT NOT NULL, -- gmail ¦ mercado_pago ¦ banco_estado ¦ falabella ¦ mach ¦ bci event_date TEXT, booking_date TEXT, posted_date TEXT, amount REAL NOT NULL, currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'CLP', direction TEXT NOT NULL, -- debit ¦ credit account_alias TEXT, account_number_masked TEXT, card_last4 TEXT, merchant_raw TEXT, merchant_norm TEXT, tx_type TEXT NOT NULL, -- purchase ¦ bill_payment ¦ transfer_in ¦ transfer_out ¦ internal_transfer ¦ refund ¦ fee ¦ rejected_payment reference_raw TEXT, reference_norm TEXT, category_guess TEXT, subcategory_guess TEXT, payee_guess TEXT, tags_json TEXT, raw_text TEXT, evidence_json TEXT, hash_artifact TEXT, hash_business_strong TEXT, hash_business_medium TEXT, fitid_synthetic TEXT, confidence REAL DEFAULT 0, reconcile_status TEXT DEFAULT 'new', mmex_account_id INTEGER, mmex_tx_id INTEGER, created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );

## 9.4. Tablas complementarias

| Tabla | Uso |
| --- | --- |
| tx_evidence | Relaciona cada transacción con correos, PDFs, filas CSV, JSON API u OCR. |
| payee_rule | Reglas locales para normalizar comercios y categorías. |
| account_alias | Mapea tarjetas/cuentas reales a cuentas de MMEX. |
| import_batch | Registra cada corrida de ingesta, validación y exportación. |
| review_task | Cola de casos dudosos o errores que requieren decisión humana. |
| subscription_candidate | Agrupa pagos recurrentes detectados. |
| export_log | Audita qué movimientos se exportaron, cuándo y hacia qué archivo. |

# 10. Normalización, categorización y reglas

La normalización transforma datos caóticos de bancos y correos en registros homogéneos. Debe operar antes de cualquier deduplicación y antes de cualquier exportación a MMEX.

## 10.1. Fechas

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| event_date | Fecha real del evento, por ejemplo la compra. |
| booking_date | Fecha en que el banco contabiliza el movimiento. |
| posted_date | Fecha que se exportará a MMEX. |

Regla Todas las fechas deben convertirse internamente a ISO YYYY-MM-DD. Nunca exportar fechas ambiguas al libro final.

## 10.2. Montos

Guardar amount como valor absoluto.

Guardar direction como debit o credit.

Guardar currency como CLP, USD u otra moneda.

Eliminar símbolos monetarios, separadores regionales y texto residual.

Aplicar signo solo al exportar, no dentro del modelo canónico.

## 10.3. Comercios y beneficiarios

Entrada cruda: PAYPAL *UBER EATS SANTIAGO UBER* TRIP UBER EATS CL Salida normalizada: Payee: Uber Eats Categoria: Alimentacion Subcategoria: Delivery Tags: delivery, comida

## 10.4. Estrategia de reglas

| Nivel | Mecanismo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regla exacta | merchant_raw == "NETFLIX". |
| 2 | Contains | merchant_raw contiene "UBER EATS". |
| 3 | Regex | Patrones bancarios o referencias variables. |
| 4 | Fuzzy matching | Variantes de comercio con similitud alta. |
| 5 | Historial humano | Aprende de correcciones previas. |
| 6 | LLM local opcional | Solo para plantillas ambiguas o nuevas. |
| 7 | Revisión manual | Cuando la confianza no alcanza umbral. |

- name: Uber Eats priority: 10 match: contains: - "UBER EATS" - "PAYPAL *UBER" output: payee: "Uber Eats" category: "Alimentacion" subcategory: "Delivery" tags: - "delivery"

# 11. Dedupe y conciliación

La deduplicación es el componente crítico. El sistema debe permitir reprocesar correos, cartolas y PDFs sin duplicar gastos en MMEX.

## 11.1. Niveles de deduplicación

| Nivel | Técnica | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hash exacto del artefacto | Evita reprocesar el mismo correo, PDF, CSV o JSON API. |
| 2 | FITID sintético fuerte | Fecha + monto + moneda + cuenta/tarjeta + referencia. |
| 3 | FITID sintético medio | Fecha bucket + monto + moneda + tarjeta + comercio normalizado. |
| 4 | Matching difuso | Merchant/memo similar, monto igual, misma tarjeta, ventana de 1 a 3 días. |
| 5 | Sliding window amplio | Correo de autorización versus cargo liquidado hasta 14 días después. |

FITID fuerte: sha256(owner + amount + currency + normalized_reference + account_or_card + date_bucket) FITID medio: sha256(owner + amount + currency + merchant_norm + card_last4 + date_bucket)

## 11.2. Precedencia entre fuentes

| Dato | Fuente que manda |
| --- | --- |
| Monto final | Banco/API/estado de cuenta. |
| Fecha contable | Banco/API/estado de cuenta. |
| Comercio legible | Correo, si describe mejor el comercio. |
| Referencia bancaria | Banco/API. |
| Categoría | Reglas locales + revisión humana. |
| OCR | Solo rellena huecos; no derrota fuentes estructuradas. |

Regla de seguridad Si dos fuentes discrepan en monto o dirección, no se fusionan automáticamente. Van a revisión.

## 11.3. Conciliación de casos críticos

| Caso | Tratamiento correcto |
| --- | --- |
| Compra con tarjeta | Correo + estado de cuenta se fusionan en una sola canonical_tx con evidencia múltiple. |
| Pago de tarjeta | Si la tarjeta existe en MMEX, registrar como transferencia interna, no como gasto. |
| Transferencia Ricardo ↔ Laura | Si ambas cuentas están modeladas, fusionar salida y entrada como internal_transfer. |
| Pago rechazado | Registrar como evento de alerta; no afecta balance. |
| Reembolso | Crear transacción separada asociable, no sobrescribir compra original. |
| Suscripción | Detectar recurrencia por comercio, monto similar, periodicidad y cuenta. |

# 12. Integración con Money Manager Ex

La integración debe ser progresiva. Primero, exportar archivos que MMEX ya sabe importar. Después, cuando el flujo esté probado, evaluar escritura directa sobre SQLite.

## 12.1. Fase 1: CSV importable

Generar un CSV por cuenta y por lote.

Usar el Universal CSV Importer de MMEX.

Mantener el hash FITID sintético en Notes o campo equivalente durante MVP.

Marcar movimientos dudosos como Followup o dejarlos fuera hasta revisión.

No tocar directamente el archivo .mmb en esta etapa.

Date,Payee,Amount,Transaction Type,Category,Subcategory,Notes,Number,Status 2026-05-02,Uber Eats,12990,Withdrawal,Alimentacion,Delivery,"Gmail+CSV hash:abc123",,Followup

## 12.2. Fase 2: QIF/OFX generado

Generar QIF como formato puente si MMEX importa con menor fricción que CSV.

Evaluar OFX si se desea mayor semántica financiera.

Mantener FITID sintético para evitar duplicados entre lotes.

## 12.3. Fase 3: SQLite directo

Cerrar MMEX antes de escribir.

Crear backup automático del .mmb/.emb o copia de trabajo.

Validar esquema con PRAGMA table_info.

Insertar dentro de BEGIN/COMMIT/ROLLBACK.

Gestionar PAYEE_V1, CATEGORY_V1, CHECKINGACCOUNT_V1, TAG_V1, TAGLINK_V1 y CUSTOMFIELDDATA_V1.

Verificar que no existan duplicados por FITID sintético antes de insertar.

Registrar mmex_tx_id de vuelta en canonical_tx.

## 12.4. Custom Fields recomendados en MMEX

| Campo MMEX | Contenido |
| --- | --- |
| source_type | email, csv, pdf, api, manual. |
| source_name | gmail, mercado_pago, cmr, banco_estado, mach, bci. |
| fitid_synthetic | Hash único de negocio para deduplicación. |
| source_ref | Referencia bancaria o ID API. |
| card_last4 | Últimos cuatro dígitos de tarjeta. |
| owner | Ricardo, Laura o conjunto. |
| parser_version | Versión del parser que generó la transacción. |
| artifact_hash | Hash SHA-256 de la evidencia original. |

# 13. Seguridad, privacidad y backups

| Elemento | Política recomendada |
| --- | --- |
| Tokens OAuth | Guardar cifrados mediante DPAPI o Credential Manager. |
| Contraseñas bancarias | No guardarlas. La app no debe almacenar credenciales bancarias. |
| Password .emb | No guardar por defecto; pedir al usuario cuando sea necesario. |
| Logs | Nunca registrar RUT completo, tarjeta completa, tokens, passwords o PDF completo. |
| Backups | Crear antes de exportar, antes de escribir en MMEX y diariamente. |
| Permisos | Principio de mínimo privilegio: solo carpetas configuradas. |
| IA | Solo local si procesa datos bancarios. No enviar PDFs/correos a modelos cloud. |

## 13.1. Backups sugeridos

backups/mmex/mmex_2026-05-02_1530_pre_export.mmb backups/staging/staging_2026-05-02_1530.db backups/config/config_2026-05-02_1530.zip backups/reports/export_audit_2026-05-02_1530.json

# 14. Dashboard financiero

La app debe entregar inteligencia operativa antes de MMEX. El dashboard debe permitir ver problemas y tendencias sin abrir directamente el libro contable.

| Panel | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen mensual | Ingresos, egresos, saldo neto y gasto promedio diario. |
| Categorías | Gasto por categoría, subcategoría y variación mensual. |
| Suscripciones | Pagos recurrentes detectados, monto esperado y próxima fecha. |
| Pagos rechazados | Alertas que no afectan balance, pero requieren acción. |
| Cuentas por pagar | Deudas, cuotas, vencimientos y tarjetas. |
| Pendientes de revisión | Movimientos con baja confianza o conflicto de conciliación. |
| Exportación MMEX | Últimos lotes exportados, estado y errores. |
| Calidad de datos | Duplicados evitados, parsers fallidos y fuentes sin actualizar. |

# 15. Scheduler y automatización local

| Job | Frecuencia sugerida | Observación |
| --- | --- | --- |
| Sincronizar Gmail | Cada 15-30 minutos | Solo descarga metadata y correos nuevos. |
| Leer carpeta de entrada | Cada 5 minutos | Detecta nuevos CSV, PDF, OFX, QIF e imágenes. |
| Procesar PDFs pendientes | Manual o nocturno | OCR puede ser costoso. |
| Sincronizar Mercado Pago | Cada 1-3 horas | Respetar límites de API. |
| Detectar suscripciones | Diario | Analizar recurrencia por comercio/monto. |
| Crear backup | Diario y antes de exportar | Backup inmutable con timestamp. |
| Exportar MMEX | Manual en MVP | El usuario aprueba antes de exportar. |
| Limpieza de logs | Semanal | Mantener auditoría sin exceso de datos sensibles. |

Regla de concurrencia Solo un job puede escribir en staging.db al mismo tiempo. Solo un job puede exportar o escribir hacia MMEX al mismo tiempo.

# 16. Estructura del proyecto

FinanzasLocal.sln ├── FinanzasLocal.Desktop │ ├── Views/ │ ├── ViewModels/ │ └── App.axaml / App.xaml ├── FinanzasLocal.Core │ ├── Entities/ │ ├── ValueObjects/ │ ├── Services/ │ ├── Rules/ │ └── Interfaces/ ├── FinanzasLocal.Infrastructure │ ├── SQLite/ │ ├── Repositories/ │ ├── Migrations/ │ ├── Security/ │ └── FileStorage/ ├── FinanzasLocal.Connectors │ ├── Gmail/ │ ├── MercadoPago/ │ ├── FileDrop/ │ └── ManualEntry/ ├── FinanzasLocal.MMEX │ ├── CsvExporter/ │ ├── QifExporter/ │ ├── SqliteWriter/ │ └── SchemaInspector/ ├── FinanzasLocal.WorkerHost │ ├── JobRunner/ │ ├── Scheduler/ │ └── PythonBridge/ └── FinanzasLocal.Tests ├── Unit/ ├── Integration/ └── GoldenFiles/

## 16.1. Workers Python

workers/python/finetl/ ├── adapters/ │ ├── email_gmail.py │ ├── csv_bancoestado.py │ ├── csv_falabella.py │ ├── pdf_cmr.py │ ├── mercado_pago.py │ └── manual.py ├── extractors/ │ ├── html_text.py │ ├── regex_bank.py │ ├── pdf_native.py │ ├── ocr_image.py │ └── llm_local.py ├── normalizers/ │ ├── dates.py │ ├── amounts.py │ ├── merchants.py │ └── accounts.py ├── output/ │ └── candidate_json.py └── tests/ └── fixtures/

# 17. Contratos JSON entre C# y Python

Para reducir locks y complejidad, Python no debe escribir inicialmente en SQLite. Python recibe un artefacto, lo procesa y devuelve JSON; C# valida y persiste.

{ "parser_name": "gmail_banco_falabella", "parser_version": "1.0.0", "source_type": "email", "source_name": "banco_falabella", "artifact_sha256": "abc123", "candidates": [ { "event_date": "2026-05-02", "amount": 12990, "currency": "CLP", "direction": "debit", "merchant_raw": "UBER EATS SANTIAGO", "merchant_norm": "Uber Eats", "card_last4": "1234", "tx_type": "purchase", "reference_raw": null, "confidence": 0.92, "evidence_excerpt": "Compra realizada por $12.990..." } ] }

# 18. Validaciones obligatorias

| Nivel | Validaciones |
| --- | --- |
| Transacción | Fecha válida, monto > 0, moneda válida, dirección válida, fuente identificada, cuenta mapeada o revisión, hash generado. |
| Lote | Conteo de artefactos, conteo de candidatos, duplicados detectados, errores, tasa de confianza, balance si existe saldo inicial/final. |
| Estado de cuenta | saldo_final = saldo_inicial + ingresos - egresos. Si no cuadra, el lote va a revisión. |
| Antes de exportar | Sin duplicados aprobados, sin cuentas desconocidas, sin fechas inválidas, backup creado, categorías válidas. |
| Antes de SQLite directo | MMEX cerrado, backup creado, esquema validado, transacción ACID activa, rollback disponible. |

# 19. Roadmap de desarrollo

| Fase | Duración sugerida | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 0. Descubrimiento | 1 semana | Inventario de cuentas MMEX, bancos, fuentes, categorías, ejemplos reales anonimizados y diseño final de staging. |
| 1. Núcleo local | 1-2 semanas | App mínima, SQLite, tablas base, logs, backups y carga manual. |
| 2. Gmail | 2 semanas | OAuth, descarga de correos, guardado local, parser HTML/texto y candidatos. |
| 3. Archivos CSV/PDF | 2-3 semanas | Watch folder, adaptadores CSV, PDF nativo, OCR y cola de revisión. |
| 4. Dedupe/conciliación | 2 semanas | Hashes, fuzzy matching, sliding window, transferencias internas y merge multi-fuente. |
| 5. Exportación MMEX | 1-2 semanas | CSV/QIF por cuenta, reporte de exportación y estados exported/imported. |
| 6. Dashboard | 2 semanas | Gastos, ingresos, suscripciones, pagos rechazados, cuentas por pagar y calidad de datos. |
| 7. Mercado Pago API | 1-2 semanas | OAuth, movimientos, pagos, reembolsos, comisiones y conciliación. |
| 8. Browser asistido | 2-3 semanas | Asistente visible para descargar cartolas, sin evasión de controles. |
| 9. SQLite directo MMEX | 3-4 semanas | Schema inspector, writer ACID, custom fields, tags, rollback y auditoría. |

# 20. Estrategia de pruebas

Crear golden files con correos, CSV, PDFs y JSON API reales anonimizados.

Probar parseo de fechas, montos CLP, comercios, dirección y cuentas.

Probar deduplicación correo + CSV, correo + PDF y API + correo.

Probar transferencias internas y pagos de tarjeta para evitar doble gasto.

Probar pagos rechazados para asegurar que no afecten el balance.

Probar exportación CSV importable en MMEX.

Probar reimportación del mismo lote sin duplicados.

Probar backups y rollback.

tests/fixtures/ ├── gmail_bancoestado_compra.eml ├── gmail_falabella_rechazo.eml ├── mercadopago_payment.json ├── cmr_estado_cuenta.pdf ├── bancoestado_movimientos.csv ├── mach_notificacion.eml └── expected_canonical_tx.json

# 21. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Cambio de plantilla de correo | Parser deja de extraer datos. | Fallback con LLM local, reglas versionadas y cola de revisión. |
| Duplicados multi-fuente | Balances inflados. | FITID sintético, fuzzy matching y revisión conservadora. |
| PDF mal extraído | Movimientos incompletos o incorrectos. | Validación de balance, OCR solo como respaldo y revisión humana. |
| MMEX bloqueado | Fallo de exportación o escritura. | CSV en MVP; locks y chequeo de proceso en fase SQLite. |
| Corrupción .mmb | Pérdida de libro contable. | Backups automáticos, copia de trabajo, transacciones ACID y rollback. |
| Token OAuth filtrado | Acceso indebido al correo/API. | DPAPI/Credential Manager, scopes mínimos y rotación. |
| Sincronización familiar conflictiva | database is locked o versiones divergentes. | Un solo PC fuente de verdad al inicio; Syncthing solo cuando estable. |
| Scraping bancario inestable | Bloqueos y fallas frecuentes. | No usar como base; preferir archivos y browser asistido visible. |

# 22. Criterios de éxito del MVP

Lee correos financieros desde Gmail.

Permite cargar CSV/PDF manualmente.

Guarda evidencia cruda con hash.

Normaliza fecha, monto, cuenta, comercio y tipo.

Deduplica correo + estado de cuenta.

Detecta pagos rechazados sin afectar balance.

Detecta posibles suscripciones.

Permite revisión humana de casos dudosos.

Exporta CSV compatible con MMEX.

Crea backups automáticos.

Permite reprocesar lotes sin duplicar.

No escribe directamente al .mmb en la primera versión.

# 23. Apéndices técnicos

## 23.1. Estados de una transacción

raw └── parsed └── normalized ├── duplicate_candidate ├── needs_review └── approved └── exported └── imported

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| raw | Artefacto recibido, no procesado. |
| parsed | Campos preliminares extraídos. |
| normalized | Fechas, montos, cuenta y comercio estandarizados. |
| duplicate_candidate | Posible duplicado. |
| merged | Fusionado con otra fuente. |
| needs_review | Requiere decisión humana. |
| approved | Puede exportarse. |
| exported | Fue enviado a CSV/QIF/MMEX writer. |
| imported | Se confirmó en MMEX. |
| ignored | No era transacción útil. |
| error | Falló parsing o validación. |

## 23.2. Lo que no se debe hacer en la primera versión

| No hacer | Razón |
| --- | --- |
| Escribir directo al .mmb desde el día uno | Riesgo de corrupción contable. |
| Depender solo de Gmail | No todos los movimientos llegan por correo. |
| Automatizar bancos en modo invisible | Inestable, riesgoso y propenso a bloqueo. |
| Guardar contraseñas bancarias | Riesgo alto e innecesario. |
| Mezclar todo en Notes de MMEX | Ensucia la contabilidad y dificulta auditoría. |
| No guardar evidencia | Impide explicar de dónde salió cada movimiento. |
| No tener revisión humana | Los bancos cambian formatos y los parsers fallan. |
| Usar IA en nube con PDFs bancarios | Contradice privacidad y soberanía local. |

## 23.3. Arquitectura final recomendada

Síntesis final Una app desktop local en .NET, con SQLite como staging canónico, workers Python para extracción/OCR/parsing, conectores controlados para Gmail, Mercado Pago y archivos, motor de deduplicación con FITID sintético, cola de revisión humana y exportación segura hacia MMEX por CSV/QIF primero, dejando la escritura directa al .mmb como fase avanzada.

## 23.4. Documentos base considerados

informe de claude.pdf

informe de gemini.pdf

informe de notebook lm.pdf

informe de opneai.pdf